诸城叙梦素材平台补充说明

注册审核流程更新 · 2026年4月25日

# 一、已实施变更

注册入口｜已完成：前台注册强制使用 QQ 邮箱域名（@qq.com / @vip.qq.com / @foxmail.com），非 QQ 邮箱会被前后端同时拦截。

验证码｜已完成：注册验证码仍使用现有邮件服务；验证码通过前不会创建用户。

自定义 ID｜已完成：用户填写自定义 ID，继续作为登录 ID 使用；后端保持唯一性校验。

平台 UID｜已完成：后端自动生成唯一 uid；新增脚本可为历史用户回填 UID。

审核流程｜已完成：验证码通过后创建待审核用户，并自动生成一条 registration 审核申请。

登录限制｜已完成：待审核和已拒绝账号无法登录；只有审核通过后才能拿到登录令牌。

审核邮件｜已完成：注册审核通过会发送可登录通知；拒绝时可填写自定义说明并通过邮件发给用户。

后台页面｜已完成：审核中心支持注册审核与回购审核；用户列表/详情展示 UID 和注册审核状态。

# 二、数据字段变更

User 新增 uid：系统自动生成的唯一内部编号，用于后台识别。

User 新增 registration_status：pending、approved、rejected 三种状态；旧用户按 approved 兼容处理。

User 新增 registration_reviewed_by、registration_reviewed_at、registration_reject_reason，用于记录审核结果。

Application.type 新增 registration，注册审核与回购审核共用审核中心。

新增 npm 脚本 backfill:user-uids，可为历史用户补齐 uid。

# 三、生产同步步骤

本次部署不需要新增邮件环境变量，继续使用现有 MAIL_HOST / MAIL_USER / MAIL_PASS / MAIL_FROM。

拉取 master 最新代码。

后端执行 npm install（如依赖未变化可跳过）并运行 npm run backfill:user-uids。

分别构建用户前台和管理后台。

重启 PM2 后端服务，并确认 /api/health 返回 ok。

冒烟测试：注册 QQ 邮箱验证码、后台审核通过、收到通过邮件、用户成功登录。

# 四、仍需确认或后续完善

QQ 邮箱范围｜需确认：当前允许 @qq.com、@vip.qq.com、@foxmail.com；如必须只允许 @qq.com，需要收窄域名白名单。

拒绝后再申请｜已基础支持：同一邮箱被拒绝后可以重新验证码注册并再次进入审核；是否需要前台单独的“重新提交”页面可后续确认。

审核通知模板｜可优化：当前邮件为基础 HTML 文案；如要品牌化模板、客服联系方式或固定说明，需要补充设计文案。

历史用户 UID｜部署时执行：代码已提供回填脚本；生产同步时需要执行一次，执行后后台用户列表会显示历史用户 UID。

账号停用｜未实施：本次只区分注册待审、通过、拒绝；没有新增管理员停用/封禁账号流程。

审核统计｜未实施：仪表盘仍未显示真实待审核数量；如需要运营统计，需要新增统计接口。

HTTPS 提示｜未实施：浏览器不安全提示仍需结合域名、证书和 Nginx 配置处理。

# 五、本次验证

后端核心流程验证：npm run verify:core 通过。

用户前台构建：npm run build 通过。

管理后台构建：npm run build 通过。

后端 JavaScript 语法检查通过。